第十三师新星市应急管理局2026年度

矿山安全生产监管执法计划

为进一步加强矿山安全生产监管执法，落实安全生产监督检查责任，规范安全生产监督检查行为，促进矿山落实安全生产主体责任，按照统筹兼顾、分类分级、突出重点、提高效能和“属地监管、分级负责、属地为主”的原则，结合我局职能及师市矿山实际，制定本工作计划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，树立安全发展理念，确保安全生产法律法规得到有效贯彻实施。推行行政执法公示、执法全过程记录和行政执法法制审核制度，明确监督检查任务，强化依法治安，严厉打击矿山领域非法违法生产经营建设行为，维护安全生产法治秩序，及时消除事故隐患，促进师市安全生产形势进一步稳定向好。

二、编制依据

（一）《中华人民共和国安全生产法》。

（二）《应急管理部关于加强安全生产执法工作的意见》

（应急〔2021〕23号）。

（三）《安全生产年度监督检查计划编制办法》（安监总政法〔2017〕150号）（以下简称“《编制办法》”）。

（四）《非煤矿山安全监管部门年度监管执法计划编制办法（试行）》（矿安〔2021〕168号）（以下简称“《非煤编制办法》”）。

（五）《煤矿安全监管执法计划编制办法（试行）》（煤安监监察〔2018〕24号）。

三、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照应急管理部和自治区、兵团、师市党委关于安全生产工作的决策部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，健全安全生产监管体系，完善安全生产责任制，创新安全生产监管执法方式，规范安全生产执法行为，严肃查处安全生产非法违法行为，坚决遏制矿山一般以上生产安全事故发生，促进师市安全生产形势持续稳定向好。

四、主要任务

（一）科学编制执法计划。以风险隐患防控为底线，聚焦风险等级高、危险因素多、生产规模大以及隐患问题突出的矿山企业，科学编制年度安全生产执法计划，明确重点检查和一般检查范围。重点检查包括对重点矿山企业检查和重点时段专项执法抽查，一般检查是指对其他单位实行以“双随机、一公开”为主的执法抽查。

（二）加强各类协调联动。按照“双随机、一公开”监管工作要求，探索矿山安全生产联合执法。按照兵团应急管理局的工作部署，适时会同自然资源和规划局对盗采、越界开采等违法行为开展协同联合执法。

（三）持续规范执法行为。强力推进行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核等制度，加快推进移动执法终端配置，统一使用“矿山安全生产综合信息系统”、“煤矿安全监察执法系统”，逐步实现执法数据互联互通。对职责范围内行业领域的安全生产违法行为零容忍，增加执法刚性，严格执行安全生产行政执法与刑事司法衔接制度，持续保持执法高压态势。

五、基本情况

（一）煤矿企业

新疆生产建设兵团第十三师红山煤业有限公司，公司性质为有限责任公司，其中新疆湘晟新材料科技有限公司占股比例49%，十三师国有资本运营有限公司10%,新疆天合投资能源有限公司14.81%，福建明翰投资有限公司26.19%。该公司下有三家煤矿：1、红山煤矿，2、红星一牧场煤矿，3、总厂煤矿，三处矿井处于长期停产停建状态，井口已封闭。

（二）非煤矿山企业

哈密镜儿泉矿业有限责任公司铜镍矿、哈密天隆镍业有限责任公司铜镍矿、哈密镜儿泉矿业有限责任公司铜镍矿尾矿库、哈密天隆镍业有限责任公司铜镍矿尾矿库、哈密市双井子矿业有限责任公司哈密市双井子有色金属矿铁矿（26）、哈密市金洲矿业有限责任公司双井子铁锌矿、哈密市金洲矿业有限责任公司双井子铁矿、哈密二道湖天湖矿业有限责任公司白云石矿、新疆新星丝路通矿业投资发展有限公司红星四场白石头山玻璃用脉石英矿、哈密市骁麒矿业有限公司新疆哈密市沁城北天生圈铁矿、哈密市方圆矿业有限责任公司新疆哈密市黄羊泉西玻璃用脉石英矿、哈密富集矿业有限责任公司哈密独峰山硅灰石矿、新疆兵能红星矿业有限责任公司红星四场1号建筑用砂石矿、新疆生产建设兵团第十三师新星市黄田农场1号建筑用砂石矿、哈密盛宏建材商贸有限公司柳树泉农场砂石矿、新疆环迈矿业有限公司柳树泉农场2号建筑用砂石矿、新疆环迈矿业有限公司柳树泉农场3号建筑用砂石矿、哈密三道岭纵森建材有限公司新疆哈密市三道岭砂石矿、哈密市建成基业建筑材料有限责任公司红山农场砂石矿、新疆红星城市开发建设有限公司新疆生产建设兵团第十三师红山农场4号建筑用砂石矿。

六、执法人数和执法工作日

2026年度，我局负责矿山监管在册人员4人，确定行政执法人员4人，占在册人员100%，符合《非煤编制办法》不得低于在册人员70%、《煤矿编制办法》县级煤矿安全监管部门不得低于在册人数的80%的规定。

总法定工作日976日，计算方法如下：

1.2026年全年共计365天，其中：双休日、法定节假日共121天。国家法定工作日=365天-121天=244天。

2. 总法定工作日：244日×4人=976工作日。

七、监管执法工作日安排（724工作日）

至2025年12月，第十三师新星市取得有效采矿权的矿山共23座（见附件1），其中生产矿山17座，长期停产停建矿山6座（煤矿3座，非煤矿山3座）。

（一）监督检查工作日（338工作日）

1. 对重点检查单位开展监管执法（280工作日）结合师市矿山基本情况列为重点检查矿山共7座。（7座×4次/年×2人/次×5日/人=280工作日）

2. 列入一般检查单位开展监管执法（52工作日）结合师市矿山基本情况列为一般检查矿山共13座。（13座×2次/年×2人/次×1日/人= 52工作日）

3. 列入监管巡查长期停产停建矿山3座（6工作日）（3座×2次/年×2人/次×1日/人= 6工作日）

（二）开展安全生产综合监管（80工作日）

依据法律法规、规章等规定，开展矿山安全生产综合监管工作，主要包括：深化矿山安全生产治本攻坚三年行动；监督检查贯彻落实安全生产方针政策、法律法规和重要工作部署情况；组织安全生产综合检查，实施安全生产目标责任制管理和考核工作；综合统计分析安全生产形势等。（4人×20工作日=80工作日）

（三）其他监管执法工作日安排（306工作日）

1. 参与生产安全事故调查和处理（10工作日）；

2. 调查核实安全生产投诉举报（20工作日）；

3. 参加有关部门联合执法（56工作日）；（4人×14日=56工作日）

4. 开展安全生产宣传教育培训（40工作日）；

5. 办理行政复议、行政应诉（20工作日）；

6. 完成本级人民政府或者上级部门安排的执法工作任务等其安排（80工作日）；（4人×20日=80工作日）

7. 其他需要安排的监管执法工作等工作安排（80工作日）；

监管执法工作共安排724工作日，占总法定工作日74.2%，符合《编制办法》第（十）条监督检查工作日占总法定工作日数比例不低于65%的要求，详见《2026年矿山安全生产监管执法计划统计表》（附件2）。

（四）非执法工作日（252工作日）

1. 值班（144工作日）；领导带班3次×3人×12＝108个工作日，值班人员3次×1人×12＝36个工作日；共108+36=144日。

2. 学习、培训、会议、考核（68工作日）；（4人×17工作日=68工作日）。

3. 法定年休假、探亲假、婚（丧）假（40工作日）。法定休假5-15天，按平均10天计算（4人×10工作日=40工作日）。

八、检查安排

（一）重点矿山企业。

1.煤矿:第十三师红山煤业总厂红山煤矿、 红星一牧场煤矿、总厂煤矿；

2.非煤矿山：哈密镜儿泉矿业有限责任公司铜镍矿、哈密天隆镍业有限责任公司铜镍矿、哈密镜儿泉矿业有限责任公司铜镍矿尾矿库、哈密天隆镍业有限责任公司铜镍矿尾矿库。结合行业特点，联合属地团场、自规局、公安局、发改委、国资委等单位开展安全生产检查。

计划检查次数：4次

时间安排：3月1日至3月31日、6月1日至6月30日、10月1日至10月30日、12月1至12月31日，根据实际情况进行调整。

检查人员：我局负责矿山监管在册人员4人中至少2人。

（二）一般矿山企业。哈密二道湖天湖矿业有限责任公司白云石矿、新疆新星丝路通矿业投资发展有限公司红星四场白石头山玻璃用脉石英矿、哈密市骁麒矿业有限公司新疆哈密市沁城北天生圈铁矿、哈密市方圆矿业有限责任公司新疆哈密市黄羊泉西玻璃用脉石英矿、哈密富集矿业有限责任公司哈密独峰山硅灰石矿、新疆兵能红星矿业有限责任公司红星四场1号建筑用砂石矿、新疆生产建设兵团第十三师新星市黄田农场1号建筑用砂石矿、哈密盛宏建材商贸有限公司柳树泉农场砂石矿、新疆环迈矿业有限公司柳树泉农场2号建筑用砂石矿、新疆环迈矿业有限公司柳树泉农场3号建筑用砂石矿、哈密三道岭纵森建材有限公司新疆哈密市三道岭砂石矿、哈密市建成基业建筑材料有限责任公司红山农场砂石矿、新疆红星城市开发建设有限公司新疆生产建设兵团第十三师红山农场4号建筑用砂石矿。

计划检查次数：2次

时间安排：1月1日至1月31日、5月1日至5月30日。

检查人员：我局负责矿山监管在册人员4人中至少2人。

- 长期停产停建矿山企业。哈密市双井子矿业有限责任公司哈密市双井子有色金属矿铁矿（26）、哈密市金洲矿业有限责任公司双井子铁锌矿、哈密市金洲矿业有限责任公司双井子铁矿。

计划检查次数：1次

时间安排：8月1日至8月31日。

检查人员：我局负责矿山监管在册人员4人中至少2人。

附件：1.2026年度矿山监督检查单位名单

2.2026年矿山安全生产监管执法计划统计表

附件1

2026年度矿山监督检查单位名单

| 序号 | 单位名称 | 类别 | 状态 | 执法次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点执法检查矿山 |  |  |  |  |
| 1 | 哈密镜儿泉矿业有限责任公司铜镍矿 | 地下开采 | 正常生产 | 4 |
| 2 | 哈密天隆镍业有限责任公司铜镍矿 | 地下开采 | 正常生产 | 4 |
| 3 | 哈密镜儿泉矿业有限责任公司铜镍矿尾矿库 | 尾矿库 | 正常生产 | 4 |
| 4 | 哈密天隆镍业有限责任公司铜镍矿尾矿库 | 尾矿库 | 正常生产 | 4 |
| 5 | 第十三师红山煤业总厂红山煤矿 | 地下开采 | 长期停产 | 4 |
| 6 | 第十三师红山煤业总厂煤矿 | 地下开采 | 长期停产 | 4 |
| 7 | 红星一牧场煤矿 | 地下开采 | 长期停产 | 4 |
| 一般执法检查非煤矿山 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位名称 | 类别 | 状态 | 执法次数 |
| 1 | 哈密二道湖天湖矿业有限责任公司白云石矿 | 露天开采 | 正常生产 | 2 |
| 2 | 新疆新星丝路通矿业投资发展有限公司红星四场白石头山玻璃用脉石英矿 | 露天开采 | 正常建设 | 2 |
| 3 | 哈密市骁麒矿业有限公司新疆哈密市沁城北天生圈铁矿 | 露天开采 | 正常生产 | 2 |
| 4 | 哈密市方圆矿业有限责任公司新疆哈密市黄羊泉西玻璃用脉石英矿 | 露天开采 | 正常生产 | 2 |
| 5 | 哈密富集矿业有限责任公司哈密独峰山硅灰石矿 | 露天开采 | 正常生产 | 2 |
| 6 | 新疆兵能红星矿业有限责任公司红星四场1号建筑用砂石矿 | 露天开采 | 正常生产 | 2 |
| 7 | 新疆生产建设兵团第十三师新星市黄田农场1号建筑用砂石矿 | 露天开采 | 正常生产 | 2 |
| 8 | 哈密盛宏建材商贸有限公司柳树泉农场砂石矿 | 露天开采 | 正常生产 | 2 |
| 9 | 新疆环迈矿业有限公司柳树泉农场2号建筑用砂石矿 | 露天开采 | 正常生产 | 2 |
| 10 | 新疆环迈矿业有限公司柳树泉农场3号建筑用砂石矿 | 露天开采 | 正常生产 | 2 |
| 11 | 哈密三道岭纵森建材有限公司新疆哈密市三道岭砂石矿 | 露天开采 | 正常生产 | 2 |
| 12 | 哈密市建成基业建筑材料有限责任公司红山农场砂石矿 | 露天开采 | 正常生产 | 2 |
| 13 | 新疆红星城市开发建设有限公司新疆生产建设兵团第十三师红山农场4号建筑用砂石矿 | 露天开采 | 正常生产 | 2 |
| 长期停产停建加强监管巡查矿山 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位名称 | 类别 | 状态 | 执法次数 |
| 1 | 哈密市双井子矿业有限责任公司哈密市双井子有色金属矿铁矿（26） | 地下开采 | 长期停产 | 1 |
| 2 | 哈密市金洲矿业有限责任公司双井子铁锌矿 | 地下开采 | 长期停产 | 1 |
| 3 | 哈密市金洲矿业有限责任公司双井子铁矿 | 地下开采 | 长期停产 | 1 |

附件2

2026年矿山安全生产监管执法计划统计表

| 项目内容 |  | 工作日数 | 监管矿山企业数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总法定工作日 |  | 976 | 23 |
| 监管执法工作日 | 合计 | 724 | 占法定工作日的74.2% |
|  | 1.对重点矿山企业监管执法 | 280 |  |
|  | 2.对重点以外的矿山监管执法 | 52 |  |
|  | 3.开展安全生产综合监管 | 80 |  |
|  | 4.参与安全生产事故调查和处理 | 10 |  |
|  | 5.调查核实安全生产投诉举报 | 20 |  |
|  | 6.参加有关部门联合执法 | 56 |  |
|  | 7.开展安全生产宣传教育培训 | 40 |  |
|  | 8.办理行政复议、行政应诉 | 20 |  |
|  | 9.完成本级人民政府或上级应急部门安排的执法工作任务 | 80 |  |
|  | 10.其他需要安排的监管执法工作 | 80 |  |
|  | 11.长期停产停建矿山巡查 | 6 |  |
|  | 合计 | 252 | 占法定工作日的25.8% |
|  | 1.机关值班 | 144 |  |
|  | 2.学习、培训、会议、考核 | 68 |  |
|  | 3.法定年休假、探亲假、婚（丧）假 | 40 |  |